# Dossier de Projet

# O’RDV — Plateforme de réservation de rendez-vous beauté & bien-être

Logo O’RDV

Page d’accueil O’RDV déployée

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Candidat | Baptiste Sandoz |
| Formation | Concepteur Développeur d’Applications (CDA) |
| Organisme | Ecole IT |
| Titre visé | RNCP37873 — Niveau 6 (Bac+3/4) |
| Année | 2024 — 2025 |
| Projet | O’RDV |
| Repository GitHub | https://github.com/bsandoz79/O-RDV |
| Application en ligne | https://o-rdv.vercel.app |
| API backend | https://o-rdv-production.up.railway.app |

## Sommaire

- Présentation du projet

  - 1.1 Contexte et problématique

  - 1.2 Objectifs du projet

  - 1.3 Périmètre fonctionnel

  - 1.4 Choix technologiques

- BC01 — Développer une application sécurisée

  - 2.1 Configuration de l’environnement de travail

  - 2.2 Développement des interfaces utilisateur

  - 2.3 Développement des composants métier

  - 2.4 Gestion de projet agile

- BC02 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

  - 3.1 Analyse des besoins et maquettes

  - 3.2 Architecture logicielle en couches

  - 3.3 Base de données relationnelle

  - 3.4 Composants d’accès aux données SQL

  - 3.5 Composants d’accès aux données NoSQL (Redis)

- BC03 — Préparer le déploiement d’une application sécurisée

  - 4.1 Plan de tests

  - 4.2 Documentation de déploiement

  - 4.3 Pipeline CI/CD

  - 4.4 Conteneurisation Docker

- Sécurisation — Fil rouge

- Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Bilan et perspectives

## 1. Présentation du projet

### 1.1 Contexte et problématique

Les établissements de beauté — coiffeurs, barbiers, instituts de soins, nail art — gèrent encore aujourd’hui la majorité de leurs rendez-vous par téléphone ou par messages. Ce fonctionnement manuel engendre des problèmes récurrents : appels manqués en dehors des heures d’ouverture, doubles réservations, oublis, et perte de temps pour les deux parties.

Les solutions existantes comme Planity ou Treatwell répondent à ce besoin, mais elles s’adressent principalement aux grandes enseignes et appliquent des commissions sur chaque réservation ou des abonnements mensuels élevés, inaccessibles pour les petites structures indépendantes.

J’ai choisi ce projet parce qu’il couvre l’ensemble du spectre technique attendu pour le titre CDA : modélisation de base de données relationnelle, développement d’une API REST sécurisée, développement d’interfaces utilisateur modernes, déploiement en production avec CI/CD. Il représente aussi une problématique métier réelle et concrète, que j’ai pu valider auprès de proches gérant des petits commerces.

O’RDV se positionne comme une alternative légère, gratuite et open-source : n’importe quel prestataire peut s’inscrire, configurer son établissement et recevoir des réservations en ligne sans frais ni commission.

Page d’accueil — liste des prestataires

### 1.2 Objectifs du projet

O’RDV est une plateforme web de mise en relation entre des clients et des prestataires de services beauté/bien-être. Elle permet :

- Aux clients de rechercher un prestataire, consulter ses disponibilités et réserver un créneau en ligne sans appel téléphonique

- Aux prestataires de gérer leur activité : services proposés, horaires, rendez-vous entrants, statistiques

- Aux administrateurs de superviser la plateforme : valider les prestataires, gérer les utilisateurs, consulter les KPIs

Objectifs techniques : - Développer une application full-stack sécurisée (React + Node.js + MySQL) - Mettre en place une authentification robuste (JWT + Google OAuth) - Déployer l’application en production avec un pipeline CI/CD automatisé - Couvrir les 3 blocs de compétences du titre CDA

### 1.3 Périmètre fonctionnel

#### Côté Client

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Inscription / Connexion | Email + mot de passe ou Google OAuth 2.0 |
| Recherche de prestataires | Par nom, ville, catégorie avec filtres avancés |
| Géolocalisation | Tri par distance GPS, affichage sur carte Leaflet |
| Favoris | Ajout/suppression de prestataires favoris |
| Réservation | Sélection service + date + créneau disponible |
| Gestion des RDV | Consultation, annulation, ajout Google Agenda |
| Avis et notes | Formulaire d’avis après un RDV terminé, like des avis |
| Tableau de bord | Historique des RDV, profil, favoris |

(Voir captures 14 et 15 — tunnel de réservation détaillé)

#### Côté Prestataire (Pro)

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Configuration profil | Nom, description, adresse, photo, localisation sur carte |
| Gestion des services | Ajout/modification/suppression avec photos et tarifs |
| Horaires d’ouverture | Configuration par jour de la semaine |
| Gestion des RDV | Confirmation ou refus avec motif |
| Dashboard statistiques | Nouveaux clients, RDV à venir, chiffre d’affaires, taux d’occupation |
| Avis reçus | Consultation des avis clients |

Dashboard Pro — KPIs et planning de la semaine

Dashboard pro — statistiques et planning

Dashboard Pro — Prochains rendez-vous et historique

Dashboard pro — prochains RDV et historique

Configuration de la boutique — Profil établissement

Création et modification boutique — profil

Configuration de la boutique — Adresse, carte et téléphone

Création et modification boutique — adresse et carte

Configuration de la boutique — Catalogue de services

Création et modification boutique — catalogue

Configuration de la boutique — Horaires d’ouverture

Création et modification boutique — horaires

#### Côté Administrateur

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Gestion utilisateurs | Liste, ban/unban avec motif, suppression |
| Gestion prestataires | Certification, visibilité, note administrative |
| KPIs plateforme | Utilisateurs, RDV, avis, prestataires certifiés |
| Impersonation | Connexion en tant qu’un utilisateur pour debug |
| Multi-vue | 3 iframes simultanées (client / pro / admin) |

Dashboard admin — gestion utilisateurs et KPIs

Dashboard admin — Derniers clients et avis

Dashboard admin — derniers clients et avis

Dashboard admin — Vue des boutiques

Dashboard admin — gestion des boutiques

Barre d’outils admin sur la fiche prestataire (certifier / masquer / avertir)

Outils admin sur fiche prestataire

Suspension d’un compte avec motif

Modal de suspension de compte

Certification d’une boutique

Outil admin — certification boutique

Visibilité d’une boutique (masquer / rendre visible)

Outil admin — visibilité boutique

Note d’avertissement administrateur

Outil admin — avertissement

### 1.4 Choix technologiques

#### Frontend — React 18 + Tailwind CSS

J’ai choisi React 18 pour sa popularité dans le monde professionnel et son écosystème riche. Le système de composants réutilisables correspond parfaitement à la structure de l’application : une ProviderCard réutilisée sur la page d’accueil, une StarRating partagée entre le formulaire d’avis et l’affichage, un BookingPage modulaire. Les hooks (useState, useEffect, useMemo) permettent de gérer l’état local sans Redux, ce qui allège considérablement le projet. React Router gère la navigation entre les pages sans rechargement complet.

Tailwind CSS permet d’écrire le style directement dans le JSX via des classes utilitaires, sans maintenir de fichiers CSS séparés. Le build final est optimisé automatiquement : Tailwind supprime toutes les classes non utilisées, ce qui donne un bundle CSS de quelques kilooctets seulement. Le système responsive (préfixes sm:, md:, lg:) rend l’adaptation mobile très rapide.

#### Backend — Node.js + Express

Node.js repose sur une architecture non-bloquante (event loop) particulièrement adaptée aux APIs REST qui effectuent beaucoup d’opérations I/O : requêtes en base de données, appels à des services externes (Cloudinary, Nominatim, OSRM). Contrairement à un serveur multi-thread, Node.js traite les requêtes de façon asynchrone sans bloquer le thread principal. L’utilisation de JavaScript côté serveur permet de partager la même logique de validation entre le front et le back, et réduit le changement de contexte mental pendant le développement.

#### Base de données — MySQL 8 + Prisma ORM

MySQL est une base de données relationnelle mature, parfaitement adaptée aux données fortement structurées d’O’RDV. Les contraintes FOREIGN KEY, UNIQUE et les suppressions en cascade garantissent l’intégrité des données sans logique applicative supplémentaire : on ne peut pas créer deux avis pour le même rendez-vous, ni deux favoris identiques. Railway propose MySQL en service natif avec une configuration minimale.

Prisma ORM génère automatiquement un client typé à partir du schéma schema.prisma, ce qui élimine les erreurs de frappe sur les noms de colonnes et offre une autocomplétion précise dans VS Code. Les requêtes paramétrées sont automatiques, protégeant contre les injections SQL. $queryRaw est disponible pour les agrégations complexes (moyennes de notes, horaires) tout en conservant la liaison de paramètres. La DX est nettement supérieure à Sequelize qui exige plus de configuration manuelle.

#### Déploiement — Railway + Vercel

Railway intègre nativement Node.js, MySQL et Redis dans le même projet avec des connexions internes sécurisées (réseau privé). Le déploiement est automatique à chaque push sur develop via un webhook GitHub. Vercel est optimisé pour les applications React : CDN mondial avec edge caching, HTTPS automatique, et détection automatique de Create React App. La combinaison des deux permet un déploiement complet sans aucune gestion de serveur.

Dashboard Railway — Redis, MySQL et backend O-RDV actifs

Dashboard Vercel — déploiement frontend O’RDV

## 2. BC01 — Développer une application sécurisée

### 2.1 Configuration de l’environnement de travail

#### Outils et logiciels utilisés

| Outil | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18 LTS | Runtime JavaScript backend |
| npm | 10+ | Gestionnaire de paquets |
| React | 18.2 | Framework frontend |
| Git | 2.x | Versioning du code |
| GitHub | — | Hébergement du repository |
| VS Code | — | Éditeur de code |
| Postman | — | Tests des endpoints API |
| MySQL Workbench | — | Gestion de la base de données locale |
| Docker Desktop | — | Conteneurisation locale |

Arborescence racine du projet

VS Code — arborescence du monorepo O’RDV

Arborescence Backend

VS Code — arborescence backend

Arborescence Frontend

VS Code — arborescence frontend

#### Structure du monorepo

Le projet est organisé en monorepo avec un backend et un frontend séparés :

O'RDV/
├── backend/              ← API Node.js/Express
│   ├── controllers/      ← Logique métier
│   ├── middlewares/      ← Auth, RBAC, rate limiting, upload
│   ├── routes/           ← Définition des endpoints
│   ├── prisma/           ← Schéma et client ORM
│   ├── tests/            ← Tests Jest
│   └── index.js          ← Point d'entrée
├── frontend/             ← Application React
│   ├── src/
│   │   ├── pages/        ← Vues principales
│   │   ├── components/   ← Composants réutilisables
│   │   ├── api/          ← Configuration API
│   │   └── utils/        ← Fonctions utilitaires
│   └── public/
├── docs/                 ← Documentation
├── docker-compose.yml    ← Orchestration Docker
└── .github/workflows/    ← Pipeline CI/CD

#### Versioning et branches Git

Le projet suit une stratégie de branches simple : - develop : branche principale de développement, déploiement automatique en staging - main : branche de production (releases stables)

GitHub Actions — historique des workflows et commits

#### Démarrage du projet en local

# Cloner le repository
git clone https://github.com/bsandoz79/O-RDV.git
cd O-RDV

# Backend
cd backend
cp .env.example .env    # Configurer les variables
npm install
npm run dev             # Démarre sur http://localhost:5000

# Frontend (nouveau terminal)
cd frontend
npm install
npm start               # Démarre sur http://localhost:3000

#### Démarrage via Docker (tout-en-un)

cp backend/.env.example backend/.env
docker-compose up --build
# Application disponible sur http://localhost:3000

### 2.2 Développement des interfaces utilisateur

#### Architecture des composants React

Le frontend suit une architecture en pages et composants réutilisables :

src/
  App.jsx                    ← Router principal, SessionGuard, ProtectedRoute
  api/api.js                 ← URL de base, fonctions fetch authentifiées
  pages/
    Home.jsx                 ← Page d'accueil (recherche + carte)
    ProviderProfile.jsx      ← Fiche prestataire détaillée
    NotFound.jsx             ← Page 404
    auth/
      Login.jsx              ← Formulaire connexion + Google OAuth
      Register.jsx           ← Formulaire inscription + indicateur force mdp
      AuthCallback.jsx       ← Callback Google OAuth
    user/
      UserDashboard.jsx      ← Tableau de bord client/pro
    pro/
      ShopSettings.jsx       ← Configuration établissement pro
    admin/
      AdminPanel.jsx         ← Gestion utilisateurs et prestataires
      MultiView.jsx          ← Vue multi-rôles simultanées
    legal/
      MentionsLegales.jsx    ← Mentions légales
      PolitiqueConfidentialite.jsx ← RGPD
  components/
    Navbar.jsx               ← Navigation adaptive selon rôle
    ProviderCard.jsx         ← Carte prestataire avec statut ouvert/fermé
    BookingPage.jsx          ← Tunnel de réservation
    ProviderMap.jsx          ← Carte Leaflet avec routing
    ProvidersMap.jsx         ← Carte multi-marqueurs page d'accueil
    StarRating.jsx           ← Affichage et saisie de notes
    PasswordStrength.jsx     ← Indicateur de force du mot de passe

#### Page d’accueil — Recherche et filtrage

La page d’accueil affiche la liste des prestataires avec un système de recherche et filtrage avancé :

// Home.jsx — Filtrage côté client
const filtered = providers
  .filter(p => {
    const matchSearch = !search ||
      p.name?.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) ||
      p.city?.toLowerCase().includes(search.toLowerCase());
    const matchCat = !selectedCat || p.category_id === selectedCat;
    const matchOpen = !filterOpen || p.is_open;
    const matchRating = !minRating || (p.avg_rating >= minRating);
    return matchSearch && matchCat && matchOpen && matchRating;
  })
  .sort((a, b) => {
    if (sortBy === 'distance') return (a.distance_km || 999) - (b.distance_km || 999);
    if (sortBy === 'rating')   return (b.avg_rating || 0) - (a.avg_rating || 0);
    return a.name?.localeCompare(b.name);
  });

Page d’accueil — barre de recherche et filtres catégories

Page d’accueil — carte Leaflet avec marqueurs prestataires

#### Composant ProviderCard — Badge horaire dynamique

Le badge ouvert/fermé est calculé dynamiquement à partir des horaires du prestataire :

function getOpenBadge(todayOpen, todayClose, todayIsClosed) {
  if (todayIsClosed || (!todayOpen && !todayClose))
    return { label: 'Fermé', style: 'bg-red-500/90 text-white' };

  const now     = new Date();
  const nowMin  = now.getHours() * 60 + now.getMinutes();
  const openMin = toMinutes(todayOpen);
  const closeMin = (todayOpen === '00:00' && todayClose === '00:00')
    ? 1440 : toMinutes(todayClose);

  if (nowMin >= openMin && nowMin < closeMin)
    return { label: 'Ouvert', style: 'bg-emerald-500/90 text-white' };
  if (nowMin < openMin && openMin - nowMin <= 30)
    return { label: 'Ouvre bientôt', style: 'bg-orange-400/90 text-white' };
  return { label: 'Fermé', style: 'bg-red-500/90 text-white' };
}

Cartes prestataires — badges Ouvert/Nouveau et distance

#### Page de profil prestataire — Carte et routing

La fiche prestataire intègre une carte Leaflet avec calcul d’itinéraire via l’API OSRM :

// ProviderMap.jsx — Calcul d'itinéraire OSRM
const fetchRoute = async (mode) => {
  const url = `https://router.project-osrm.org/route/v1/${mode}/
    ${userCoords[1]},${userCoords[0]};
    ${providerCoords[1]},${providerCoords[0]}
    ?overview=full&geometries=geojson`;
  const data = await fetch(url).then(r => r.json());
  setRoute(data.routes[0].geometry.coordinates);
  setDuration(Math.round(data.routes[0].duration / 60));
};

Fiche prestataire — carte Leaflet avec itinéraire tracé

Itinéraire — boutons voiture/pied/vélo et liens Waze/Google Maps

#### Formulaire de réservation — BookingPage

Le tunnel de réservation guide l’utilisateur en 3 étapes : sélection du service → choix de la date → choix du créneau.

Étape 1 : Fiche prestataire avec sélection du service

BookingPage — sélection du service

Étape 2 : Choix de la date

BookingPage — calendrier

Étape 3 : Choix du créneau horaire

BookingPage — créneaux disponibles

Étape 4 : Récapitulatif avant confirmation

BookingPage — récapitulatif

Étape 5 : Réservation confirmée

BookingPage — réservation confirmée

UX Sécurité : Connexion requise (redirection douce 3s)

L’utilisateur non connecté qui tente de confirmer voit une page intermédiaire avant d’être redirigé vers la connexion. Son choix est conservé et restauré après connexion.

BookingPage — connexion requise

#### Indicateur de force du mot de passe

// PasswordStrength.jsx — 4 niveaux de force
const LEVELS = [
  { label: 'Faible',    color: 'bg-red-400' },
  { label: 'Moyen',     color: 'bg-orange-400' },
  { label: 'Fort',      color: 'bg-yellow-400' },
  { label: 'Très fort', color: 'bg-green-500' },
];

export function getPasswordScore(password) {
  let score = 0;
  if (password.length >= 8)            score++;
  if (/[A-Z]/.test(password))          score++;
  if (/[0-9]/.test(password))          score++;
  if (/[^A-Za-z0-9]/.test(password))   score++;
  return score;
}

Page d’inscription

Indicateur de force — 4 niveaux

Mot de passe faible

Mot de passe moyen

Mot de passe fort

Mot de passe très fort

#### Gestion de session et protection des routes

// App.jsx — SessionGuard : déconnexion après 30 min d'inactivité
function SessionGuard({ children }) {
  useEffect(() => {
    const checkSession = () => {
      const lastActivity = localStorage.getItem('lastActivity');
      const token = localStorage.getItem('token');
      if (token && lastActivity) {
        const diff = Date.now() - parseInt(lastActivity);
        if (diff > 30 * 60 * 1000) {  // 30 minutes
          localStorage.clear();
          window.dispatchEvent(new Event('authChange'));
        }
      }
    };
    const interval = setInterval(checkSession, 60000);
    return () => clearInterval(interval);
  }, []);
  return children;
}

#### Authentification Google OAuth — Flux complet

Page de connexion avec bouton “Continuer avec Google”

Popup Google OAuth — sélection du compte

### 2.3 Développement des composants métier

#### Système d’authentification

Inscription :

// authController.js — Validation + hashage + JWT
const register = async (req, res) => {
  const { email, password, role } = req.body;

  // Validations métier
  if (!EMAIL_REGEX.test(email))
    return res.status(400).json({ error: "Format d'email invalide." });
  if (password.length < 8)
    return res.status(400).json({ error: "8 caractères minimum." });
  if (!/[A-Z]/.test(password))
    return res.status(400).json({ error: "Au moins une majuscule." });
  if (!/[0-9]/.test(password))
    return res.status(400).json({ error: "Au moins un chiffre." });

  const existing = await prisma.user.findUnique({ where: { email } });
  if (existing)
    return res.status(400).json({ error: "Email déjà utilisé" });

  const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
  const finalRole = (role === 'admin') ? 'user' : (role || 'user');
  const user = await prisma.user.create({
    data: { email, password: hashedPassword, role: finalRole }
  });

  const token = jwt.sign(
    { id: user.id, role: user.role },
    process.env.JWT_SECRET,
    { expiresIn: '24h' }
  );
  res.status(201).json({ token, user: { id: user.id, email, role: finalRole } });
};

Middleware d’authentification JWT :

// middlewares/auth.js — Vérification token + check ban
module.exports = async (req, res, next) => {
  try {
    const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];
    if (!token)
      return res.status(401).json({ error: "Accès refusé. Aucun token fourni." });

    const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);

    // Vérification en base : compte banni ?
    const user = await prisma.user.findUnique({
      where: { id: decoded.id },
      select: { is_banned: true, ban_reason: true },
    });

    if (user?.is_banned)
      return res.status(403).json({
        error: "Compte suspendu.",
        banned: true,
        ban_reason: user.ban_reason,
      });

    req.auth = { userId: decoded.id, role: decoded.role };
    next();
  } catch {
    res.status(401).json({ error: "Requête non authentifiée !" });
  }
};

#### Système de réservation — Logique anti-conflit

La création d’un rendez-vous nécessite plusieurs vérifications métier :

// appointmentController.js
const createAppointment = async (req, res) => {
  const { provider_id, service_id, appointment_date } = req.body;
  const client_id = req.auth.userId;

  // 1. Champs obligatoires
  if (!provider_id || !service_id || !appointment_date)
    return res.status(400).json({ error: "Champs obligatoires manquants." });

  // 2. Date dans le futur
  if (new Date(appointment_date) < new Date())
    return res.status(400).json({ error: "La date est dans le passé." });

  // 3. Prestataire ouvert ce jour-là
  const dayOfWeek = new Date(appointment_date)
    .toLocaleDateString('en-US', { weekday: 'long' }).toLowerCase();
  const hours = await prisma.$queryRaw`
    SELECT is_closed, TIME_FORMAT(open_time,'%H:%i') as open_str,
           TIME_FORMAT(close_time,'%H:%i') as close_str
    FROM business_hours
    WHERE provider_id = ${provider_id} AND day_of_week = ${dayOfWeek}
  `;
  if (hours[0]?.is_closed)
    return res.status(400).json({ error: "Le prestataire est fermé ce jour." });

  // 4. Détection de conflit de créneau
  const service = await prisma.service.findUnique({ where: { id: service_id } });
  const slotEnd = new Date(new Date(appointment_date).getTime()
    + service.duration * 60000);
  const conflicts = await prisma.$queryRaw`
    SELECT id FROM appointments
    WHERE provider_id = ${provider_id}
      AND status NOT IN ('cancelled','cancelled_by_pro')
      AND appointment_date < ${slotEnd}
      AND DATE_ADD(appointment_date, INTERVAL duration MINUTE) > ${appointment_date}
  `;
  if (conflicts.length > 0)
    return res.status(409).json({ error: "Ce créneau chevauche un RDV existant." });

  // 5. Création
  const newAppt = await prisma.appointment.create({
    data: { client_id, provider_id, service_id,
            appointment_date: new Date(appointment_date) }
  });
  res.status(201).json({ appointmentId: newAppt.id });
};

Note : L’erreur HTTP 409 "Ce créneau chevauche un RDV existant" (ligne 605 ci-dessus) ne peut pas être déclenchée depuis l’interface — l’endpoint GET /availability retourne en temps réel les créneaux disponibles, et les créneaux déjà pris sont grisés et non cliquables côté frontend. La protection anti-conflit agit comme filet de sécurité contre les requêtes directes à l’API (ex : via curl ou deux bookings simultanés à la milliseconde près).

#### Système de favoris

// favoritesController.js — Toggle favori
const toggleFavorite = async (req, res) => {
  const userId = req.auth.userId;
  const providerId = parseInt(req.params.providerId);

  const existing = await prisma.favorite.findUnique({
    where: { user_id_provider_id: { user_id: userId, provider_id: providerId } }
  });

  if (existing) {
    await prisma.favorite.delete({ where: { id: existing.id } });
    res.json({ favorited: false });
  } else {
    await prisma.favorite.create({ data: { user_id: userId, provider_id: providerId } });
    res.json({ favorited: true });
  }
};

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 20 Insérer ici : screenshot d’une carte prestataire avec le coeur rouge (favori activé)

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 21 Insérer ici : screenshot de la section “Mes prestataires favoris” dans le dashboard client

#### Dashboard administrateur — Impersonation

L’impersonation permet à un admin de se connecter en tant que n’importe quel utilisateur pour diagnostiquer des problèmes :

// adminController.js — Génération d'un token d'impersonation (30 min)
const impersonate = async (req, res) => {
  const target = await prisma.user.findUnique({ where: { id: req.params.id } });
  const token = jwt.sign(
    { id: target.id, role: target.role, impersonated: true },
    process.env.JWT_SECRET,
    { expiresIn: '30m' }
  );
  res.json({ token, user: target });
};

La fonctionnalité MultiView permet d’afficher 3 sessions simultanées (client / pro / admin) dans des iframes isolées :

// MultiView.jsx — Isolation des sessions par iframe
Object.defineProperty(iframeWindow, 'localStorage', {
  value: createIsolatedStorage(token, user),
  writable: false,
});
iframeWindow.fetch = createAuthenticatedFetch(token, iframeWindow.fetch);

Vue multi-comptes — 3 sessions isolées côte à côte

### 2.4 Gestion de projet — Méthode Agile (Kanban)

#### Tableau Trello

Le projet a été géré avec un tableau Trello organisé en 5 colonnes :

| Colonne | Contenu |
| --- | --- |
| Backlog (Product) | Toutes les fonctionnalités à développer (user stories) |
| À faire (Sprint) | Tâches sélectionnées pour la semaine |
| En cours (Doing) | Travail en cours (1-2 tâches max) |
| Tests / Recette | Features à valider avant mise en production |
| Terminé (Done) | Features livrées et validées |

Chaque carte suit le format user story : > “En tant que [rôle], je veux [action], afin de [bénéfice]”

Exemple : “En tant que client, je veux réserver un créneau chez un prestataire, afin d’obtenir un rendez-vous sans téléphoner.”

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 23 Insérer ici : screenshot du tableau Trello complet avec toutes les colonnes visibles

J’utilisais Trello en mode Kanban hebdomadaire : chaque début de semaine, je déplaçais des cartes du Backlog vers “À faire” en fonction de la complexité estimée et des retours du formateur. Je limitais les cartes “En cours” à deux maximum pour rester concentré sans me disperser. Les cartes suivent le format user story (“En tant que… je veux… afin de…”), ce qui m’aidait à rester orienté sur la valeur utilisateur plutôt que sur la technique pure. Les retours du formateur en fin de semaine guidaient les priorités de la semaine suivante et m’ont notamment conduit à prioriser les tests unitaires et l’utilisation de branches Git.

#### Gestion du versioning Git

Le projet compte plus de 50 commits sur la branche develop avec des messages conventionnels :

feat: connexion Google OAuth (bouton login/register + callback)
fix: PasswordStrength crash score 0
feat: favoris prestataires (toggle coeur + liste dashboard client)
fix: navbar toujours visible + suppression email perso pages légales
fix: correction des tests cassés suite aux évolutions du code
docs: ajout MCD/MLD en Mermaid

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 24 Insérer ici : screenshot de GitHub montrant la liste des commits avec les messages et les dates

## 3. BC02 — Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

### 3.1 Analyse des besoins et maquettes

#### Diagramme de cas d’utilisation (UML)

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 25 Insérer ici : le diagramme de cas d’utilisation (Use Case UML) que tu as réalisé

Les cas d’utilisation couvrent les 3 acteurs principaux :

Client : S’inscrire, Se connecter (email ou Google), Rechercher un prestataire, Réserver, Annuler un RDV, Laisser un avis, Gérer ses favoris, Modifier son profil, Supprimer son compte

Prestataire : Configurer son établissement, Gérer ses services, Définir ses horaires, Confirmer/refuser un RDV, Consulter son dashboard

Administrateur : Gérer les utilisateurs, Certifier les prestataires, Consulter les KPIs, Impersonner un utilisateur

#### Maquettes (Figma)

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 26 Insérer ici : capture de la maquette Figma de la page d’accueil

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 27 Insérer ici : capture de la maquette Figma de la fiche prestataire

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 28 Insérer ici : capture de la maquette Figma du dashboard client

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 29 Insérer ici : capture de la maquette Figma du formulaire de réservation

[À COMPLÉTER — 3 à 5 lignes] Décris ta démarche de conception : comment tu as prototypé les interfaces, les itérations que tu as faites, les retours que tu as intégrés…

### 3.2 Architecture logicielle en couches

#### Vue d’ensemble

L’application suit une architecture 3 couches clairement séparées :

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   COUCHE PRÉSENTATION                   │
│              React 18 SPA (Tailwind CSS)                │
│   Pages ──► Composants ──► fetch() ──► api/api.js      │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │ HTTP REST (JSON)
                           │ JWT Bearer Token
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│                   COUCHE MÉTIER                         │
│              Node.js / Express API                       │
│   Routes ──► Middlewares ──► Controllers                │
│              (auth, RBAC,    (logique métier,            │
│               rate limit,     validations,               │
│               upload)         appels Prisma)             │
└──────────┬──────────────────────────┬───────────────────┘
           │                          │
┌──────────▼──────────┐   ┌───────────▼──────────────────┐
│  COUCHE DONNÉES SQL │   │  COUCHE DONNÉES NoSQL        │
│    MySQL 8          │   │    Redis                     │
│    Prisma ORM       │   │    (cache clé-valeur)        │
│    9 tables         │   │    TTL 5 minutes             │
└─────────────────────┘   └──────────────────────────────┘

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 30 Insérer ici : un schéma d’architecture que tu auras dessiné (draw.io ou équivalent) reprenant ce diagramme en version visuelle

#### Organisation du backend

// index.js — Configuration Express
app.use(cors());
app.use(express.json());
app.use('/api', apiLimiter);         // Rate limiting global

// Routes
app.use('/api/auth', authRoutes);          // Authentification
app.use('/api/shop', shopRoutes);          // Prestataires
app.use('/api/appointments', apptRoutes);  // Réservations
app.use('/api/user', userRoutes);          // Profil utilisateur
app.use('/api/reviews', reviewRoutes);     // Avis
app.use('/api/admin', adminRoutes);        // Administration
app.use('/api/favorites', favRoutes);      // Favoris

#### Middlewares

| Middleware | Rôle | Déclenchement |
| --- | --- | --- |
| auth.js | Vérifie le JWT, peuple req.auth, vérifie le ban | Routes protégées |
| roleGuard.js | Vérifie le rôle (user, pro, admin) | Routes avec RBAC |
| rateLimiter.js | 10 req/15min (auth), 120 req/min (API) | Toutes les routes |
| upload.js | Multer + Cloudinary pour les images | Routes d’upload |

### 3.3 Base de données relationnelle

#### Modèle Logique de Données (MLD)

Le schéma complet est disponible dans docs/MCD-MLD.md et rendu visuellement sur GitHub.

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 31 Insérer ici : l’export PNG du diagramme MCD/MLD depuis mermaid.live ou dbdiagram.io

#### Tables et relations

La base de données contient 9 tables :

users ─────────────── providers (1 user → 0 ou 1 provider)
providers ─────────── categories (N providers → 1 category)
providers ─────────── business_hours (1 provider → 7 horaires)
providers ─────────── services (1 provider → N services)
users ──────────────── appointments (1 user → N appointments)
providers ─────────── appointments (1 provider → N appointments)
services ─────────── appointments (1 service → N appointments)
appointments ──────── reviews (1 appointment → 0 ou 1 review)
reviews ────────────── review_likes (1 review → N likes)
users ──────────────── favorites (1 user → N favorites)

#### Contraintes d’intégrité

-- Contraintes UNIQUE critiques
UNIQUE (users.email)                        -- Un email = un compte
UNIQUE (providers.user_id)                  -- Un user = un seul pro
UNIQUE (reviews.appointment_id)             -- Un RDV = un seul avis
UNIQUE (review_likes.review_id, user_id)    -- Un like par user par avis
UNIQUE (favorites.user_id, provider_id)     -- Pas de doublon favoris

#### Schéma Prisma — Exemple

model Appointment {
  id               Int               @id @default(autoincrement())
  client_id        Int
  provider_id      Int
  service_id       Int
  appointment_date DateTime
  status           AppointmentStatus @default(pending)
  refusal_reason   String?           @db.Text
  is_read          Boolean           @default(true)
  created_at       DateTime          @default(now())

  client   User     @relation("ClientAppointments", fields: [client_id], references: [id], onDelete: Cascade)
  provider Provider @relation(fields: [provider_id], references: [id], onDelete: Cascade)
  service  Service  @relation(fields: [service_id], references: [id], onDelete: Cascade)
  review   Review?

  @@map("appointments")
}

enum AppointmentStatus {
  pending
  confirmed
  cancelled
  cancelled_by_pro
  completed
}

Vue d’ensemble des tables MySQL — Railway Dashboard

Table appointments — colonnes client_id, provider_id, service_id, appointment_date, status

### 3.4 Composants d’accès aux données SQL

#### Requêtes simples via Prisma

// Création d'un utilisateur
const user = await prisma.user.create({
  data: { email, password: hashedPassword, role: finalRole }
});

// Recherche par clé unique
const existing = await prisma.user.findUnique({ where: { email } });

// Mise à jour d'un statut
await prisma.appointment.update({
  where: { id },
  data: { status: 'cancelled' }
});

#### Requêtes complexes avec jointures ($queryRaw)

Certaines requêtes nécessitent des jointures et agrégations que Prisma ORM ne gère pas nativement. Le projet utilise $queryRaw pour ces cas :

// Récupération des prestataires avec avg_rating, horaires du jour, distance
const providers = await prisma.$queryRaw`
  SELECT
    p.id, p.name, p.city, p.image_url, p.latitude, p.longitude,
    p.is_certified, p.is_visible,
    c.name AS category_name,
    AVG(r.rating)        AS avg_rating,
    COUNT(DISTINCT r.id) AS review_count,
    bh.is_closed,
    TIME_FORMAT(bh.open_time,  '%H:%i') AS open_str,
    TIME_FORMAT(bh.close_time, '%H:%i') AS close_str,
    p.created_at
  FROM providers p
  LEFT JOIN categories    c  ON c.id  = p.category_id
  LEFT JOIN reviews       r  ON r.provider_id = p.id
  LEFT JOIN business_hours bh ON bh.provider_id = p.id
    AND bh.day_of_week = ${today}
  WHERE p.is_visible = true
  GROUP BY p.id, bh.is_closed, bh.open_time, bh.close_time
`;

Sérialisation des BigInt : MySQL retourne des BigInt pour les COUNT() et INT via $queryRaw. JSON.stringify ne supporte pas nativement les BigInt — une conversion est nécessaire :

// index.js — Fix global BigInt → Number
BigInt.prototype.toJSON = function() { return Number(this); };

### 3.5 Composants d’accès aux données NoSQL (Redis)

#### Pourquoi Redis ?

La route GET /api/shop/all est la plus sollicitée de l’application : elle est appelée à chaque chargement de la page d’accueil par chaque visiteur. Sans cache, elle exécute une jointure sur 4 tables (providers, categories, business_hours, reviews) pour récupérer les données de tous les prestataires, calculer les moyennes de notes et les horaires du jour. Redis est une base NoSQL clé-valeur qui stocke les données directement en RAM : elle répond en moins d’une milliseconde contre 50 à 200 ms pour MySQL. Le cache est invalidé automatiquement à chaque modification d’un profil prestataire (POST /api/shop/setup), garantissant des données toujours cohérentes sans TTL arbitraire en cas de mise à jour.

#### Architecture du cache

Client (navigateur)
    │
    ▼ GET /api/shop/all
Express Controller
    │
    ├── Redis.get('providers:all')
    │       │
    │       ├── HIT  → retourne JSON immédiatement (~1ms)
    │       │
    │       └── MISS → requête MySQL (~50-200ms)
    │                       │
    │                       └── Redis.setEx('providers:all', 300, data)
    │                               └── retourne JSON
    ▼
Réponse client

#### Implémentation

// redis.js — Client ioredis avec fallback silencieux
const Redis = require('ioredis');

function getRedis() {
    if (!process.env.REDIS_URL) return null; // Cache désactivé gracieusement
    return new Redis(process.env.REDIS_URL, { maxRetriesPerRequest: 1 });
}

async function cacheGet(key) {
    try { return await getRedis()?.get(key); } catch { return null; }
}

async function cacheSet(key, value, ttl = 300) {
    try { await getRedis()?.setex(key, ttl, value); } catch {}
}

async function cacheDel(pattern) {
    try {
        const r = getRedis();
        const keys = await r?.keys(pattern);
        if (keys?.length) await r.del(keys);
    } catch {}
}

// shopController.js — Cache 5 min, clé par category+city
const getAllProviders = async (req, res) => {
  const { category_id, city } = req.query;
  const cacheKey = `shop:providers:${category_id || ''}:${city || ''}`;

  // Cache hit → réponse immédiate, recalcul distance si GPS fourni
  const cached = await cacheGet(cacheKey);
  if (cached) {
    let result = JSON.parse(cached);
    // ... recalcul distance_km si lat/lng dans la requête ...
    return res.type('json').send(JSON.stringify(result));
  }

  // Cache miss → requête MySQL, mise en cache sans distance
  const providers = await prisma.provider.findMany({ ... });
  const toCache = result.map(p => ({ ...p, distance_km: null }));
  await cacheSet(cacheKey, JSON.stringify(toCache), 300);

  res.type('json').send(safe);
};

// setupShop — Invalidation du cache à chaque mise à jour prestataire
const setupShop = async (req, res) => {
  // ... logique de mise à jour MySQL ...
  await cacheDel('shop:providers:*'); // Invalide toutes les entrées du cache
  res.status(200).json({ message: 'Configuration enregistrée avec succès !' });
};

#### Redis dans docker-compose

services:
  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports:
      - "6379:6379"
    restart: unless-stopped

  backend:
    environment:
      REDIS_URL: redis://redis:6379
    depends_on:
      - redis
      - db

Cache Redis — clé shop:providers:: avec TTL 300s — Railway Dashboard

## 4. BC03 — Préparer le déploiement d’une application sécurisée

### 4.1 Plan de tests

#### Stratégie de tests

L’application est couverte par deux niveaux de tests : 1. Tests unitaires automatisés (Jest) — exécutés à chaque push via GitHub Actions 2. Tests manuels — scénarios fonctionnels vérifiés avant chaque mise en production

#### Tests unitaires Backend — Jest + Supertest

Fichier auth.middleware.test.js :

| # | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requête sans token | 401 Unauthorized |
| 2 | Token invalide/expiré | 401 Unauthorized |
| 3 | Token valide | next() appelé + req.auth peuplé |

Fichier roleGuard.middleware.test.js :

| # | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | req.auth absent | 403 Forbidden |
| 2 | Rôle user sur route pro | 403 Forbidden |
| 3 | Rôle pro autorisé | next() appelé |
| 4 | Rôle admin dans liste multi-rôles | next() appelé |

Fichier auth.routes.test.js :

| # | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Register — email déjà utilisé | 400 “Email déjà utilisé” |
| 2 | Register — nouvel utilisateur | 201 + token JWT |
| 3 | Register — tentative rôle admin | 201 + rôle forcé à user |
| 4 | Login — email inconnu | 401 “Identifiants invalides” |
| 5 | Login — mot de passe correct | 200 + token JWT |

Fichier appointments.routes.test.js :

| # | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sans token | 401 Unauthorized |
| 2 | Champs manquants | 400 “Champs obligatoires” |
| 3 | Date dans le passé | 400 “Date dans le passé” |
| 4 | Prestataire fermé | 400 “Fermé ce jour” |
| 5 | Réservation valide | 201 + appointmentId |
| 6 | Conflit de créneau | 409 “Créneau chevauche” |
| 7 | Disponibilités — jour fermé | 200 { closed: true, slots: [] } |

Résultats :

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       45 passed, 45 total
Time:        3.49s

Tests backend — 7 suites, 45 tests passés

#### Tests unitaires Frontend — Jest + Testing Library

Fichier ProviderCard.test.jsx :

| # | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Affichage nom et métier | Textes présents dans le DOM |
| 2 | Badge “Fermé” si todayIsClosed=true | Badge rouge “Fermé” visible |
| 3 | Affichage note et nombre d’avis | “4.5” et “(32)” visibles |
| 4 | Affichage distance | “1,2 km” visible |
| 5 | Badge “Nouveau” si créé aujourd’hui | Badge bleu “Nouveau” visible |
| 6 | Pas de badge “Nouveau” si ancien | Badge absent du DOM |
| 7 | Click sur la carte | onClick appelé 1 fois |

Résultats :

Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests:       36 passed, 36 total
Time:        4.12s

Tests frontend — 4 suites, 36 tests passés

#### Tests manuels — Scénarios fonctionnels

[À COMPLÉTER — ajouter tes propres tests manuels effectués]

| # | Fonctionnalité | Scénario testé | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscription | Email déjà existant | Message “Email déjà utilisé” | ✅ |
| 2 | Inscription | Mot de passe < 8 car. | Validation bloquante | ✅ |
| 3 | Connexion Google | Premier accès | Compte créé automatiquement | ✅ |
| 4 | Réservation | Créneau disponible | RDV créé, statut “En attente” | ✅ |
| 5 | Réservation | Créneau déjà pris | Erreur 409 affichée | ✅ |
| 6 | Annulation | RDV futur | Statut passe à “Annulé” | ✅ |
| 7 | Avis | Après RDV terminé | Formulaire disponible 1 seule fois | ✅ |
| 8 | Admin — Ban | Ban d’un utilisateur | Token invalide à la prochaine requête | ✅ |
| 9 | Admin — Impersonation | Connexion en tant que client | Token 30 min valide | ✅ |
| 10 | > [À COMPLÉTER] |  |  |  |

### 4.2 Documentation de déploiement

#### Architecture de production

┌─────────────┐
                    │   GitHub    │
                    │  (develop)  │
                    └──────┬──────┘
                           │ git push
              ┌────────────┴────────────┐
              │                         │
    ┌─────────▼──────────┐   ┌──────────▼──────────┐
    │   GitHub Actions   │   │   GitHub Actions    │
    │   test-backend     │   │   build-frontend    │
    │   (21 tests Jest)  │   │   (17 tests + build)│
    └─────────┬──────────┘   └──────────┬──────────┘
              │                         │
    ┌─────────▼──────────┐   ┌──────────▼──────────┐
    │     Railway        │   │      Vercel         │
    │  (auto-deploy API) │   │  (auto-deploy SPA)  │
    │  Node.js + MySQL   │   │  React + nginx      │
    │  HTTPS auto        │   │  CDN mondial        │
    └────────────────────┘   └─────────────────────┘

#### Configuration Railway (backend)

# railway.toml
[build]
builder = "NIXPACKS"

[deploy]
startCommand = "node index.js"
healthcheckPath = "/api/health"

# nixpacks.toml
[phases.build]
cmds = ["npm install", "npx prisma generate"]

Variables d’environnement Railway — backend O’RDV

Variables d’environnement Railway — suite

#### Configuration Vercel (frontend)

// vercel.json
{
  "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }]
}

Dashboard Vercel — déploiement frontend O’RDV

#### Variables d’environnement

Toutes les valeurs sensibles sont externalisées dans des variables d’environnement, jamais stockées dans le code :

# backend/.env.example — Template (fichier non confidentiel)
DATABASE_URL=mysql://root:PASSWORD@localhost:3306/ordv_db
JWT_SECRET=ta_phrase_secrete_ici
PORT=5000
FRONTEND_URL=http://localhost:3000
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=ton_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=ta_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=ton_api_secret
GOOGLE_CLIENT_ID=ton_client_id.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=ton_client_secret
GOOGLE_CALLBACK_URL=http://localhost:5000/api/auth/google/callback

### 4.3 Pipeline CI/CD

#### Fichier de configuration GitHub Actions

# .github/workflows/main.yml
name: CI/CD O'RDV Pipeline

on:
  push:
    branches: [ main, develop ]

jobs:
  test-backend:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - uses: actions/setup-node@v3
        with: { node-version: '18' }
      - run: cd backend && npm install
      - run: cd backend && npm test

  build-frontend:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - uses: actions/setup-node@v3
        with: { node-version: '18' }
      - run: cd frontend && npm install --legacy-peer-deps
      - run: cd frontend && npm test
        env: { CI: false }
      - run: cd frontend && npm run build
        env: { CI: false }

GitHub Actions — historique des workflows et commits

GitHub Actions — run détaillé tests frontend

GitHub Actions — run détaillé tests backend

#### Bénéfices du CI/CD

- Détection immédiate des régressions : si un commit casse un test, le pipeline échoue avant déploiement

- Build vérifié : le frontend est buildé à chaque push, garantissant qu’il compile

- Traçabilité : chaque déploiement est associé à un commit précis

- Automatisation : zéro intervention manuelle pour déployer en production

### 4.4 Conteneurisation Docker

#### Objectif

Docker permet de lancer l’intégralité du projet (backend + frontend + base de données) en une seule commande, sans dépendances locales à installer (pas de MySQL, pas de configuration réseau).

#### Dockerfile Backend

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copie schema Prisma avant npm install (postinstall = prisma generate)
COPY package*.json ./
COPY prisma/ ./prisma/
RUN npm install --omit=dev

COPY . .

EXPOSE 5000
CMD ["node", "index.js"]

Optimisations : - node:18-alpine : image ~50 Mo au lieu de ~1 Go pour node:18 - --omit=dev : exclut les devDependencies (Jest, nodemon) du build final - Copie du dossier prisma/ avant npm install pour que postinstall (prisma generate) trouve le schéma

#### Dockerfile Frontend (Multi-stage)

# Stage 1 : build React
FROM node:18-alpine AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install --legacy-peer-deps
COPY . .
RUN npm run build

# Stage 2 : serveur nginx (image finale ~25 Mo)
FROM nginx:alpine
COPY --from=build /app/build /usr/share/nginx/html
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

Configuration nginx pour React Router :

server {
  listen 80;
  location / {
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /index.html;  # SPA routing
  }
}

#### Docker Compose

version: '3.8'
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-root}
      MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE:-ordv_db}
    ports: ["3307:3306"]
    volumes: [mysql_data:/var/lib/mysql]
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
      interval: 10s
      retries: 10

  backend:
    build: ./backend
    ports: ["5000:5000"]
    environment:
      DATABASE_URL: mysql://root:${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-root}@db:3306/${MYSQL_DATABASE:-ordv_db}
      JWT_SECRET: ${JWT_SECRET:-dev_secret}
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  frontend:
    build: ./frontend
    ports: ["3000:80"]
    depends_on: [backend]

docker-compose up — 3 services démarrés (db, backend, frontend)

docker-compose up — logs détaillés des 3 containers actifs

## 5. Sécurisation — Fil rouge

La sécurité est une préoccupation constante dans le projet O’RDV, intégrée à chaque couche de l’application conformément aux recommandations OWASP Top 10 et ANSSI.

### 5.1 Authentification et gestion des tokens

// JWT signé avec clé secrète, expiration 24h
const token = jwt.sign(
  { id: user.id, role: user.role },
  process.env.JWT_SECRET,   // Jamais en dur dans le code
  { expiresIn: '24h' }
);

- Token stocké côté client dans localStorage

- Vérifié à chaque requête protégée par le middleware auth.js

- Expiration courte (24h) pour limiter la fenêtre d’exposition

### 5.2 Hashage des mots de passe

// bcrypt avec salt factor 10
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);

// Vérification sans exposition du hash
const match = await bcrypt.compare(plainPassword, hashedPassword);

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. bcrypt intègre un sel aléatoire, rendant les attaques par rainbow tables inefficaces.

### 5.3 Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)

// Exemples d'utilisation du roleGuard
router.get('/admin/users', auth, checkRole(['admin']), getUsers);
router.post('/shop/setup', auth, checkRole(['pro','admin']), setupShop);
router.get('/user/me',     auth, getMe);  // Accessible à tous les rôles

| Rôle | Accès |
| --- | --- |
| user | Réservation, profil, favoris, avis |
| pro | Tout user + gestion établissement et RDV |
| admin | Tout pro + gestion plateforme, impersonation |

### 5.4 Protection contre le brute-force

// rateLimiter.js — 10 tentatives max sur 15 minutes
const authLimiter = rateLimit({
  windowMs: 15 * 60 * 1000,
  max: 10,
  skipSuccessfulRequests: true,  // Compte uniquement les échecs
  message: { error: 'Trop de tentatives. Réessayez dans 15 minutes.' }
});

### 5.5 Protection contre les injections SQL

Toutes les requêtes utilisent soit l’ORM Prisma (requêtes paramétrées automatiques), soit des template literals avec paramètres liés ($queryRaw avec variables) :

// Sûr — paramètre lié
const user = await prisma.user.findUnique({ where: { email } });

// Sûr — $queryRaw avec template literal (paramètres liés)
const providers = await prisma.$queryRaw`
  SELECT * FROM providers WHERE city = ${city}
`;
// JAMAIS : `SELECT * FROM providers WHERE city = '${city}'`

### 5.6 Gestion des comptes bannis

// auth.js — Vérification à chaque requête
const user = await prisma.user.findUnique({
  where: { id: decoded.id },
  select: { is_banned: true, ban_reason: true },
});
if (user?.is_banned)
  return res.status(403).json({ error: "Compte suspendu.", banned: true });

Un compte banni est immédiatement bloqué sans attendre l’expiration du token.

### 5.7 Sécurité des secrets

| Pratique | Implémentation |
| --- | --- |
| Variables d’environnement | .env gitignore, .env.example documenté |
| HTTPS en production | Automatique via Railway et Vercel |
| Credentials Docker | Variables d’env avec fallback (${VAR:-default}) |
| Clés Cloudinary | Jamais dans le code source |
| Clés Google OAuth | Variables d’environnement backend uniquement |

### 5.8 Conformité RGPD

// userController.js — Suppression définitive du compte
const deleteAccount = async (req, res) => {
  await prisma.user.delete({ where: { id: req.auth.userId } });
  // Cascade Prisma supprime providers, appointments, reviews, likes, favorites
  res.json({ message: "Compte supprimé définitivement." });
};

- Droit à l’effacement : suppression complète en cascade (toutes les données liées)

- Politique de confidentialité : page dédiée accessible depuis le footer

- Mentions légales : page dédiée conforme aux obligations légales

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 41 Insérer ici : screenshot de la page “Politique de confidentialité” de l’application

📸 CAPTURE D’ÉCRAN 42 Insérer ici : screenshot de la section “Zone de danger” dans le dashboard avec le bouton de suppression de compte

## 6. Difficultés rencontrées et solutions apportées

[SECTION TRÈS IMPORTANTE — Le jury creuse sur les difficultés. Montre que tu sais résoudre des problèmes.] Développe 5 à 6 difficultés concrètes que tu as réellement rencontrées.

### Difficulté 1 : Sérialisation des BigInt MySQL avec Prisma

Problème : Lors de l’utilisation de $queryRaw avec des fonctions d’agrégation MySQL (COUNT, SUM), Prisma retourne des valeurs de type BigInt JavaScript. Or, JSON.stringify() ne supporte pas nativement le BigInt et lève une exception : TypeError: Do not know how to serialize a BigInt.

Cause : MySQL retourne les résultats de COUNT() et certains entiers en BigInt pour éviter les dépassements de capacité. Prisma respecte ce type natif sans conversion automatique.

Solution :

// index.js — Fix global appliqué au démarrage
BigInt.prototype.toJSON = function() { return Number(this); };

Cette ligne surcharge la méthode toJSON du prototype BigInt, permettant à JSON.stringify de convertir automatiquement les BigInt en Number.

Apprentissage : Ce problème m’a appris l’importance de comprendre les types natifs de chaque couche de la stack. JavaScript, MySQL et JSON ont des systèmes de types différents, et les ORM ne font pas toujours les conversions automatiquement. La surcharge du prototype BigInt.prototype.toJSON est une solution élégante qui s’applique globalement au démarrage plutôt que de convertir manuellement chaque résultat de requête.

### Difficulté 2 : Gestion des conflits de créneaux

Problème : Lors de l’implémentation de la réservation, il fallait détecter les chevauchements entre rendez-vous. Un simple contrôle d’égalité de date de début n’était pas suffisant : un RDV de 30 minutes à 14h00 et un autre à 14h20 se chevauchent, même si leurs dates de début sont différentes.

Cause : La logique de détection de conflits temporels (interval overlap) n’est pas triviale. Les approches naïves — vérifier uniquement si la date de début existe déjà — laissent passer des dizaines de cas limites.

Solution : J’ai implémenté la détection par l’algorithme d’intersection d’intervalles : deux intervalles [A_start, A_end] et [B_start, B_end] se chevauchent si et seulement si A_start < B_end ET B_start < A_end. Traduit en SQL avec $queryRaw : appointment_date < slotEnd AND DATE_ADD(appointment_date, INTERVAL duration MINUTE) > slotStart.

Apprentissage : La modélisation du temps dans une application de réservation est plus complexe qu’elle n’y paraît. Il faut toujours raisonner en intervalles [début, fin] plutôt qu’en instants isolés, et couvrir les cas limites (chevauchement partiel, inclus, adjacent).

### Difficulté 3 : Tests Jest cassés après renforcement de la validation

Problème : Après avoir renforcé la validation des mots de passe (8 caractères + majuscule + chiffre), plusieurs tests dans auth.routes.test.js ont commencé à échouer. Les tests utilisaient des mots de passe courts comme 'pass123' ou 'pass' qui ne passaient plus la validation.

Cause identifiée : Deux problèmes distincts : 1. Les mots de passe des fixtures de test ne respectaient plus les nouvelles règles 2. jest.clearAllMocks() ne vide pas la queue mockResolvedValueOnce — les mocks non consommés s’accumulaient entre les tests, corrompant les appels suivants

Solution :

// Avant
beforeEach(() => { jest.clearAllMocks(); });
// Après
beforeEach(() => { jest.resetAllMocks(); }); // Vide aussi les queues de mock

// Mots de passe corrigés
.send({ password: 'Password1' }) // 8 car + majuscule + chiffre

Apprentissage : clearAllMocks() vide les enregistrements d’appels mais conserve les implémentations de mock, notamment les queues mockResolvedValueOnce. Si un test ne consomme pas toutes ses valeurs mockées, elles “contaminent” le test suivant. resetAllMocks() repart d’un état vraiment vierge. La bonne pratique est d’utiliser resetAllMocks() dans beforeEach pour garantir l’isolement complet entre les tests.

### Difficulté 4 : Isolation des sessions dans la vue multi-iframes

Problème : La vue MultiView affiche 3 sessions simultanées dans des iframes (client / pro / admin). Toutes les iframes d’un même domaine partagent le même localStorage du navigateur. Quand une iframe chargeait un token d’impersonation client, il écrasait le token admin de la session principale, causant une déconnexion immédiate.

Cause : Le localStorage est partagé par origine (protocole + domaine + port). Toutes les iframes du même domaine accèdent exactement au même objet storage, sans isolation possible par les mécanismes standards.

Solution : Pour chaque iframe, j’ai redéfini window.localStorage via Object.defineProperty avec un objet storage en mémoire (Map) totalement isolé, puis intercepté window.fetch pour injecter automatiquement le bon token d’autorisation dans chaque requête sortante de l’iframe.

Object.defineProperty(iframeWindow, 'localStorage', {
  value: createIsolatedStorage(token, user),
  writable: false,
});
iframeWindow.fetch = createAuthenticatedFetch(token, iframeWindow.fetch);

Apprentissage : Object.defineProperty permet de remplacer des propriétés natives du DOM au niveau de chaque window, ce qui ouvre des possibilités de monkey-patching très précises. Le partage de localStorage entre iframes est un comportement rarement documenté mais fondamental pour comprendre l’isolation des sessions.

### Difficulté 5 : Géolocalisation refusée — fallback alternatif

Problème : La popup de demande de géolocalisation n’apparaît qu’une seule fois par navigateur. Si l’utilisateur la refuse, navigator.geolocation.getCurrentPosition() échoue silencieusement et il n’existe aucun moyen programmatique de re-déclencher la popup. Les utilisateurs ayant refusé se retrouvaient avec une carte sans itinéraire et sans aucun moyen de l’activer par la suite.

Cause : C’est un mécanisme de sécurité imposé par la spec W3C Geolocation API : une permission refusée est mémorisée définitivement par le navigateur jusqu’à ce que l’utilisateur la réinitialise manuellement dans ses paramètres. L’API ne fournit aucun hook pour détecter ce changement.

Solution : Deux mécanismes alternatifs ont été ajoutés : (1) un panneau de saisie manuelle d’adresse sur la carte itinéraire, avec géocodage via l’API Nominatim, permettant de calculer l’itinéraire même sans GPS ; (2) un bouton de réessai qui tente un nouvel appel à getCurrentPosition (utile si l’utilisateur a entre-temps modifié ses permissions). Sur la page d’accueil, un bouton toggle “Ma position” permet d’activer et désactiver le tri par distance.

Apprentissage : Les APIs navigateur ont des contraintes de sécurité qu’on ne peut pas contourner programmatiquement. Il faut systématiquement prévoir un fallback utilisateur lorsqu’une permission peut être refusée, plutôt que de bloquer l’expérience entière sur une fonctionnalité optionnelle.

## 7. Bilan et perspectives

### 7.1 Compétences acquises

Ce projet m’a permis de construire pour la première fois une application full-stack complète, depuis la modélisation de la base de données jusqu’au déploiement en production. J’ai appris à concevoir une API REST structurée avec une séparation claire des responsabilités (routes, controllers, middlewares), et à sécuriser chaque couche de l’application : JWT pour l’authentification, RBAC pour le contrôle d’accès, bcrypt pour les mots de passe, rate limiting contre le brute-force.

L’implémentation du système de réservation avec détection de conflits m’a confronté à des problèmes de logique métier concrets qui ne se règlent pas avec un tutoriel. La mise en place du pipeline CI/CD avec GitHub Actions m’a donné une vision DevOps réelle : chaque commit est automatiquement testé avant déploiement, ce qui m’a évité plusieurs régressions.

Les tests unitaires avec Jest m’ont appris à écrire du code testable et à isoler les dépendances via les mocks — une discipline que je n’avais pas avant ce projet. Enfin, l’intégration de Redis comme cache NoSQL m’a donné une première expérience concrète des architectures hybrides SQL/NoSQL, courantes en production.

### 7.2 Ce que je ferais différemment

- Commencer les tests dès le début (TDD) : j’ai écrit les tests après le code, ce qui a nécessité plusieurs refactorisations pour rendre le code testable. Partir des tests m’aurait forcé à mieux concevoir les interfaces.

- Utiliser TypeScript dès le départ : les erreurs de typage (BigInt, undefined, null) auraient été détectées à la compilation plutôt qu’à l’exécution en production.

- Modéliser la BDD plus complètement en amont : j’ai ajouté des colonnes en cours de projet (is_certified, is_visible, admin_note) qui auraient dû être prévues dès le MCD initial.

- Utiliser des branches Git systématiquement : j’ai principalement développé sur develop directement, ce qui rend l’historique moins lisible. Les branches feature/ auraient mieux isolé chaque fonctionnalité — j’ai commencé à le faire en fin de projet (branche feature/redis-cache).

- Documenter l’API avec Swagger : créer la documentation des endpoints au fur et à mesure aurait été plus efficace que de la reconstituer en fin de projet.

### 7.3 Perspectives d’évolution

Fonctionnalités envisagées pour une V2 :

| Fonctionnalité | Intérêt |
| --- | --- |
| Notifications temps réel (WebSocket) | Alertes instantanées pour les nouveaux RDV |
| Paiement en ligne (Stripe) | Monétisation et sécurisation des réservations |
| Application mobile (React Native) | Toucher les utilisateurs mobiles |
| Messagerie intégrée | Communication client-prestataire sans quitter l’app |
| Analyses avancées (BI) | Tableau de bord analytique pour les pros |

### 7.4 Récapitulatif des blocs de compétences couverts

| Bloc | Compétence | Couvert |
| --- | --- | --- |
| BC01 | Configurer l’environnement de travail | ✅ Git, VS Code, Docker |
| BC01 | Développer des interfaces utilisateur | ✅ React, Tailwind, responsive |
| BC01 | Développer des composants métier | ✅ Auth, réservation, RBAC, favoris |
| BC01 | Contribuer à la gestion de projet | ✅ Trello Kanban, user stories |
| BC02 | Analyser les besoins et maquetter | ✅ Figma, use cases UML |
| BC02 | Définir l’architecture logicielle | ✅ Architecture 3 couches, MVC |
| BC02 | Concevoir une BDD relationnelle | ✅ MySQL, 9 tables, MLD Mermaid |
| BC02 | Composants d’accès données SQL | ✅ Prisma ORM, $queryRaw |
| BC02 | Composants d’accès données NoSQL | ✅ Redis (cache prestataires) |
| BC03 | Préparer et exécuter les tests | ✅ Jest, 38 tests automatisés |
| BC03 | Documenter le déploiement | ✅ README, DEPLOYMENT.md, .env.example |
| BC03 | Mise en production DevOps | ✅ CI/CD GitHub Actions, Docker, Railway/Vercel |

### 7.5 Liens du projet

| Ressource | Lien |
| --- | --- |
| Application en ligne | https://o-rdv.vercel.app |
| Code source | https://github.com/bsandoz79/O-RDV |
| API backend | https://o-rdv-production.up.railway.app |
| MCD/MLD | docs/MCD-MLD.md |
| Pipeline CI/CD | https://github.com/bsandoz79/O-RDV/actions |

Document rédigé dans le cadre du Titre Professionnel Concepteur Développeur d’Applications RNCP37873 — Niveau 6 — Ecole IT — 2026